## Slide 1: Colop Pop 게임 소개서
2012180041 정다훈

## Slide 2: 목차
게임 컨셉
개발 범위
개발 일정
Github commits
자체 평가

## Slide 3
주어진 기회를 사용해 모든 타일 색을 주어진 색상으로!!
게임 컨셉
- 오델로 특성을 이용한 두뇌 퍼즐 게임
- 순서에 따라 달라지는 게임의 클리어 여부

## Slide 4
개발 범위
내용 | 범위
마우스 | 기준 색상 클릭 후 드랍시 색상 변경, 드랍시 기회 한번 내리기 기회 0이면 게임오버
맵 | 맵 6x8,8x10,10,x12 총 세가지 구현 Color Pop게임의 필요한 맵툴 제작
게임 기능 | 게임에 등장하는 색상을 변경 할 수 있는 컬러샵, 클리어시 일정 화폐(별갯수) 지급, 게임의 정보는 저장하여 계속 이어 할 수 있게끔 구현
사운드 | BGM: 메인,게임.Clear ,Game over 효과음 : 버튼음,클릭음,색상 변경시 음악

## Slide 5
개발 일정
주 | 주제
1주차 | 프레임 워크 제작, 리소스 수집
 | (100%)리소스 수집완료,프레임 워크 제작 완료
2주차 | 씬 제작, 게임 맵툴 제작
 | (100%) 로고,메인,챕터,상점,게임씬 제작 완료,맵툴 제작 완료
3주차 | 마우스의 기능 추가,마우스 클릭 & 드랍 중점으로 개발
 | (100%) 코루틴클래스 및 마우스 부분 구현 완료
4주차 | 맵툴로 맵만들기,실제 메뉴 구현
 | (80%) 맵툴 테스트맵 제작 추후에 각 챕터에 대한 맵 추가, (100%)메뉴 구현완료 + 6주차 해야 할 컬러샵 제작완료
5주차 | 중간 점검(부족한점 보안)
6주차 | 컬러샵 제작, 컬러에 대한 RGB값 조사,게임 상에서 컬러 변경되는 여부 확인
7주차 | UI 제작 및 미흡한 보강
8주차 | 버그 수정 및 사운드 추가
9주차 | 중간 점검(부족한점 보안)
10주차 | 버그 수정 및 추가 기능 구현
11주차 | 최종 점검

## Slide 6
Github commits

## Slide 7
자체 평가
평가항목 | 평가
발표자료에 포함할 내용을 다 포함 했는가? | A
게임 컨셉이 잘 표현되었는가? | B
게임 핵심 메카닉의 제시가 잘 되었는가? | B
게임 실행 흐름이 잘 표현되었는가? | A
개발 범위가 구체적이며, 측정 가능한가? | C
개발 계획이 구체적이며, 실행 가능한가? | B

## Slide 8
감사합니다!